**Tareas Completadas (Cosas Hechas)**

1. Captura de la MAC del Dispositivo
   * Descripción: Implementación de la captura de la dirección MAC del dispositivo para asociarlo al sistema.
   * Fecha de finalización: 01-09-2024 Carlota
2. Usuarios (Si uno tiene contraseña, todos tienen)
   * Descripción: Configuración de la gestión de usuarios, asegurando que si un usuario tiene contraseña, todos los demás también la tengan.
   * Fecha de finalización: 01-09-2024 Carlota
3. Recordar Usuario
   * Descripción: Implementación de la función para recordar al último usuario que inició sesión en el dispositivo.
   * Fecha de finalización: 01-09-2024 Carlota
4. Conexión de Familias por Zona
   * Descripción: Establecimiento de la conexión lógica entre familias de productos y las zonas del restaurante.
   * Fecha de finalización: 01-09-2024 Carlota
5. Muestreo de Familias de Productos y Productos por Familia
   * Descripción: Desarrollo de la funcionalidad para mostrar familias de productos y los productos asociados a cada familia.
   * Fecha de finalización: 01-09-2024 Carlota
6. Petición de Comensales
   * Descripción: Implementación de la solicitud del número de comensales por mesa.
   * Fecha de finalización: 01-09-2024 Carlota
7. Preguntas por Producto (Punto de la Carne, Extras) - Solo guardado en BBDD
   * Descripción: Se guardan las preguntas en BDD pero no se muestran en el ticket.
   * Fecha de finalización: 01-09-2024 Carlota

**Tareas Pendientes (Cosas por Hacer)**

1. Funcionamiento del Botón de Cerrar Sesión
   * Acciones Pendientes: Desarrollar la funcionalidad del botón para permitir a los usuarios cerrar sesión correctamente.
2. Desenlazar la MAC del Dispositivo
   * Acciones Pendientes: Implementar la opción para desenlazar la dirección MAC del dispositivo del sistema.
3. Barra de Scroll para las Zonas
   * Acciones Pendientes: Añadir una barra de desplazamiento para navegar por las zonas del restaurante.
4. Refactorizar las Preguntas para No Añadir el Producto Antes de Completar las Preguntas
   * Acciones Pendientes: Modificar el flujo de la aplicación para que el producto no se añada a la base de datos hasta que las preguntas sean completadas.
5. Botón de Editar Órdenes del Ticket
   * Acciones Pendientes: Crear la funcionalidad para editar órdenes existentes en el ticket.
6. Marcar Orden del Ticket por Categoría (Bebidas, Primero, Segundo, etc.)
   * Acciones Pendientes: Implementar la capacidad de categorizar cada orden dentro del ticket.
7. Conexión con Cocina
   * Acciones Pendientes: Finalizar la conexión entre la comandera y la cocina para enviar órdenes en tiempo real.
8. Visualización preferente al último producto en el ticket

**Mínimos Según Eduardo**

1. Configuración de Usuarios
   * Descripción: Eduardo sugiere hablar de la configuración de usuarios, pero se señala que para eso está la función de recordar usuario.
   * Estado: Revisar según sea necesario.
2. Mesas Ocupadas y Reservadas en Selección de Mesa
   * Descripción: Implementar la visualización de mesas ocupadas y reservadas en el proceso de selección de mesas.
   * Estado: Pendiente.
3. Opción de Preguntar por Comensales
   * Descripción: Habilitar o deshabilitar la opción de preguntar por el número de comensales, dependiendo de las preferencias del restaurante.
   * Estado: Pendiente.
4. Repetir Última Comanda
   * Descripción: Añadir una función para repetir la última comanda realizada, agilizando el proceso para los camareros.
   * Estado: Pendiente.